**Оценка эффективности муниципальной программы "Формирование современного городской среды" за 2019 год**

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области

на 2018-2022 годов» за 2019 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2018-2022 год» реализуется с целью повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области.

Основными задачами  программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Любимовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области.

В ходе реализации программных мероприятий удалось достичь следующих результатов:

1. Благоустроенна дворовая территория по адресу с. Любимовка ул. Школьная д10.

2. Благоустроена общественная территории  «Парк Победы» с. Любимовка.

Индикатором эффективности реализации программы считается увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий.

На территории Любимовского сельсовета расположено три дворовые территории многоквартирных домов.

В ходе реализации программы в 2019 году удалось увеличить процент доли обустроенных дворовых до 100 процентов, что составило 100 от запланированного, а также благоустроить общественную территорию.

На реализацию программы в бюджете Любимовского сельсовета на 2019 год предусматривалось 1160,212 тыс. руб. из них израсходовано 1160,212 тыс. руб., что составило 100 процентов.

Признать программу эффективной и продолжит ее реализацию.

Глава

Любимовского сельсовета                                                         С.С. Кожевников